|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы**  **СА[МА{ОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫ@**  **СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ** |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселенияЧЕКмаГУшевский сельсовет **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан** |
|  | | |

[АРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 =инуар 2018 й. №16 29 января 2018 г.

Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

на 2018 - 2019 гг.»

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 Х2131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018 - 2019 гг.» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Исполняющий полномочия

главы сельского поселения Гимаева М.М.

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Чекмагушевский сельский совет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан №16 от 29.01.2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018 - 2019 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018 - 2019 гг.» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»  - Федеральный закон от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Цели и задачи Программы | - Реализация государственной политики по обеспечению населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан природным газом  - Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  и иных организаций, перевода котельных на природный газ.  - Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
| Срок реализации Программы | 2019-2020 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной и основе в установленном законодательством порядке. |
| Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | - средства бюджета сельского поселения  - средства бюджета РБ или иные источники |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит:  -Повысить уровень газификации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  - Повысить уровень ввода в эксплуатацию нового жилья в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Контроль за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Управление Программой | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018 - 2019 гг.» разработана в соответствии с Федеральным законом - от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам газораспределительных систем.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

1. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

* обеспечение единого подхода к решению проблемы газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан;
* улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан;
* создание условий для развития экономики сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно технического прогресса;
* внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

* по рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы сельского Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан сельсовет;
* по привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить около 13,3 км газораспределительных сетей, газифицировать сельские населенные пункты, в том числе подлежащие расширению в соответствии с генеральным планом сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (таблица №1).

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения | | Источники финансирования |
|  | ПИР | СМР |
| 1. | с. Чекмагуш, мкр. «Кирпичный завод»  ул. Аграрная | 1,2 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 2. | с. Чекмагуш, мкр. «Южный» ул.Урожайная | 1,5 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 3. | с. Чекмагуш, мкр. «Южный» ул. Степная | 1,6 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 4. | с. Чекмагуш, мкр. «Восточный»  ул. Уфимская,  ул. Победы,  ул. Интернациональная,  ул. Профсоюзная,  ул. Малая,  ул. Чермасанская, | 5,5 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 5. | с. Чекмагуш, мкр. «Лесной»  ул. Латыпова,  ул. Высоковольтная,  ул. Суханова,  ул. Лесная | 2,5 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 6. | с. Чекмагуш, ул. Кольцевая, | 0,5 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
| 7. | с. Чекмагуш, ул. Энтузиастов, | 0,5 | 2018 2019 | 2018 2019 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
|  | Итого: | 13,3 |  |  |  |

- создать условия для предоставления гражданам, постоянно проживающим в газифицируемых населенных пунктах сельского поселения, возможности пользования природным газом.

1. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации программы составляет два года: 2019-2020 годы.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются: - средства сельского поселения;

* средства организаций и граждан;
* иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

1. Организационный и экономические механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы функции государственного заказчика осуществляет Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и выполняет:

* координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы;
* организацию взаимодействия с Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске и Администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательных работ и строительно-монтажных работ по газификации.

В целях повышения эффективности использования средств, направленных на реализацию данной программы, предполагается использовать:

- при строительстве газопровода преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;

-газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9. Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и перспективной схемой газоснабжения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

1. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

-Повысить уровень газификации территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям населения, постоянно проживающего на территории сельского поселения;

* построить 5,0 км. Газораспределительных сетей;
* улучшить экологическую обстановку в сельском поселении.

**7**. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

на 2018 - 2019 гг.»

Перечень мероприятий к муниципальной программе

«Газификации населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет на 2019 - 2020 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по  реализации Программы | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих  их выполнение  мероприятия с  указанием  предельных  сроков их  исполнения | Источники финансирования | Срок  исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятия Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Чекмагуш,  мкр. «Кирпичный завод»  ул. Аграрная | ПИР и СМР | Местный и Республиканский бюджет | 2018-2019 | Администрация СП | - Реализация государственной политики по обеспечению населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет природным газом  - Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  и иных организаций, перевода котельных на природный газ.  - Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
|  | с. Чекмагуш,  мкр. «Южный»  ул.Урожайная,  ул. Степная | ПИР и СМР | Местный и Республиканский бюджет | 2018-2019 | Администрация СП |
|  | с. Чекмагуш, мкр. «Восточный»  ул. Уфимская,  ул. Победы,  ул. Интернациональная,  ул. Профсоюзная,  ул. Малая,  ул. Чермасанская, | ПИР и СМР | Местный и другие источники финансирования | 2018-2019 | Администрация СП |
|  | с. Чекмагуш,  мкр. «Лесной»  ул. Г.Латыпова,  ул. Высоковольтная,  ул. Суханова,  ул. Лесная | ПИР и СМР | Местный и другие источники финансирования | 2018-2019 | Администрация СП |
|  | с. Чекмагуш,  ул. Кольцевая, | ПИР и СМР | Местный и Республиканский бюджет | 2018-2019 | Администрация СП |
|  | с. Чекмагуш,  ул. Энтузиастов, | ПИР и СМР | Местный и Республиканский бюджет | 2018-2019 | Администрация СП |